FanUp 拡販戦略

Instagram DM アウトリーチ施策 補足資料

2026年7月

# 1. エグゼクティブサマリー

FanUpは「推しをデビューさせよう」をコンセプトに、ファンクラブ特化型クラウドファンディングプラットフォームとして開発中のサービスである。ユーザーがポイントを購入し、応援するクリエイターのプロジェクトに投げる仕組みで、目標達成時にクリエイター専用チャンネルが開設される（All-or-Nothing方式）。プラットフォーム手数料は30%、サポーター側の手数料は無料。

本資料は、FanUpの初期ユーザー獲得戦略として「Instagram DMアウトリーチ」を中心に据えた拡販計画の詳細を記述する。Instagramを選択した理由、ターゲットセグメントの選定基準、具体的なDM運用フロー、KPI設計、フェーズ別アクションプランを網羅する。

# 2. FanUp 現状整理

## 2.1 プロダクト状況

技術スタックはNext.js 14（App Router）、TypeScript、Tailwind CSS、Supabase（DB・Auth）、Stripe（決済）。本番環境はVercelにデプロイ済み（fanup-rouge.vercel.app）。認証・ログイン・サインアップ・ポイント購入・プロジェクト一覧・詳細ページは完成済みだが、Stripe Webhook、マイページ、実際の応援（寄付）機能、クリエイターダッシュボード、管理画面は未実装。

## 2.2 実装優先度（プロダクト側）

| # | 機能 | 拡販への影響度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stripe Webhook（決済完了→ポイント加算） | 必須：課金フローが動かない |
| 2 | success / cancel ページ | 必須：購入UX完結に必要 |
| 3 | マイページ（残高・履歴） | 高：リピート利用の基盤 |
| 4 | 応援（寄付）機能 | 最高：プロダクトの根幹 |
| 5 | Supabase実データ切替 | 高：デモ→本番移行 |
| 6 | クリエイターダッシュボード | 中：クリエイター定着に必要 |
| 7 | 管理画面 | 中：運営効率化 |

拡販活動を開始するには最低限 1〜4 の実装が必要。特に「応援機能」がなければクリエイターを誘っても体験が完結しないため、プロダクト開発と並行して拡販準備（アカウント整備・リスト作成）を進め、機能リリースと同時にDM送信を開始する計画とする。

# 3. Instagram を選ぶ理由

## 3.1 チャネル比較

| チャネル | リーチ | DM文化 | FanUp適性 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instagram | 高（3,300万MAU） | 非常に活発 | 最適 |
| X（Twitter） | 高（6,700万MAU） | 低（オープン文化） | 補助的 |
| TikTok | 高（2,700万MAU） | 低 | Phase 3で検討 |
| YouTube | 高（7,000万MAU） | ほぼ無し | 不向き |
| CAMPFIRE等 | 中 | N/A | 競合 |

## 3.2 Instagram が最適な4つの理由

- ビジュアル訴求力: クリエイターのポートフォリオが投稿グリッドで一目でわかる。FanUpの「推し」文化との親和性が高い。

- DM文化の定着: Instagramではビジネス目的のDMが日常的に行われており、コラボや案件の声かけがDM経由で成立する土壌がある。

- ターゲット層の集中: コスメ、イラスト、ハンドメイド、音楽、ダンスなどFanUpが狙う小規模クリエイターがInstagramに集中している。

- UGC連鎖の起きやすさ: クリエイターがFanUpをストーリーズで紹介→フォロワーがサポーターとして流入、という自然な拡散ループが期待できる。

# 4. ターゲットセグメント詳細

FanUpの初期ターゲットは「フォロワー1K〜50Kのクリエイター」。既存のクラウドファンディングプラットフォーム（CAMPFIRE、Makuake等）は大型案件やプロダクト系に寄っており、個人クリエイターの小規模プロジェクトは埋もれがち。FanUpはこの層にフォーカスする。

## 4.1 P0（最優先）セグメント

### イラスト・デザイン（フォロワー 1K〜10K）

- 作品展示に最適なプラットフォーム。ファンの購買意欲が高い。

- 検索ハッシュタグ例: #イラスト好きと繋がりたい #絵描きさんと繋がりたい #デジタルアート

- プロジェクト例: 「オリジナル画集制作」「個展開催」「グッズ制作」

### 音楽・歌い手（フォロワー 3K〜30K）

- ライブ配信→ファンクラブへの移行が自然な流れ。

- 検索ハッシュタグ例: #歌い手さんと繋がりたい #弾き語り #DTM #ボカロP

- プロジェクト例: 「オリジナル楽曲制作」「ワンマンライブ開催」「MV制作」

## 4.2 P1 セグメント

### コスプレ・コスメ（フォロワー 5K〜50K）

- ビジュアル訴求力が高く、エンゲージメント率が他ジャンル比で高い傾向。

- プロジェクト例: 「コスプレ写真集」「オリジナルコスメブランド立ち上げ」

### ハンドメイド作家（フォロワー 1K〜5K）

- ニッチだがファンの熱量が非常に高い。1人あたりの支援額が大きい傾向。

- プロジェクト例: 「アクセサリーブランド開設」「ワークショップ開催」

# 5. Instagram DM 運用戦略

## 5.1 4ステップフロー

DMアウトリーチは以下の4段階で実施する。初回DMでいきなりセールスするのではなく、関係構築を挟むことで成約率を高める。

- リサーチ（Day 1〜2）: ハッシュタグ検索・Explore・おすすめアカウントからターゲットを発掘。フォロワー数、投稿頻度、エンゲージメント率をチェック。1日20〜30アカウントをリストに追加。

- 初回DM（Day 3）: 作品への具体的な感想から入り、FanUpをさりげなく紹介。セールスっぽさを排除し、「あなたの活動を応援したい」というトーンで。

- 関係構築（Day 4〜7）: 相手の投稿にいいね・コメント、ストーリーズにリアクション。DM返信があれば会話を続け、相手の課題やニーズをヒアリング。

- 提案（Day 8〜10）: 具体的なプロジェクト案を提示。「○○さんなら、△△というプロジェクトでファンを巻き込めそうです」と具体的に。成功事例があれば添えて。

## 5.2 DM テンプレート

### NG例（セールス感が強い）

「初めまして！FanUpというサービスを運営しております。クリエイター様の活動を支援するプラットフォームで、是非ご登録いただけませんか？」

問題点: 初対面で登録を求めている。相手への関心がゼロ。テンプレ感が丸出し。

### OK例（作品への共感から入る）

「○○さんの作品いつも見てます！特に□□のシリーズが好きで。実は私、推しクリエイターを応援するサービスを作ってて、○○さんにぴったりかもと思ってDMしました」

ポイント: 作品を実際に見ている証拠を入れる。登録を求めず、「ぴったりかも」と柔らかく。□□には具体的な作品名を入れること。

## 5.3 運用上の注意点

- 1日のDM送信上限: Instagramの制限に注意。新規アカウントは20〜30通/日を上限とし、徐々に増やす。

- コピペ禁止: 同じ文面を大量送信するとスパム判定される。必ず相手に合わせてカスタマイズ。

- 反応がなくてもフォロー: DM未読でも投稿にいいね・コメントを続ける。1週間後にリトライDMを送る。

- 記録を残す: スプレッドシートで送信日・返信有無・ステータスを管理。A/Bテストの材料にする。

# 6. KPI 設計

| 指標 | 目標値 | 計測方法 | 判断基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| DM送信数 | 100通/週 | スプレッドシート | 未達なら送信体制見直し |
| DM返信率 | 15%以上 | 返信数/送信数 | 10%未満ならテンプレ改善 |
| 登録クリエイター数 | 月10人 | Supabase | 5人未満ならセグメント変更 |
| プロジェクト開始数 | 月3件 | 管理画面 | 1件未満なら提案方法見直し |
| サポーター数 | 月50人 | Supabase | プロジェクト魅力度の指標 |
| 目標達成率 | 50%以上 | 達成数/開始数 | 30%未満ならプロジェクト設計見直し |

# 7. 3フェーズ成長プラン

## Phase 1: Seed（Month 1-2）

目標: 初期クリエイター10人獲得、成功事例1件を作る

- FanUp公式Instagramアカウント開設。プロフィール・ハイライトを整備し、サービスの世界観を伝える投稿を10件以上用意。

- ターゲットリスト200人を作成。P0セグメント（イラスト・音楽）を中心にリサーチ。

- DM送信を開始（20通/日 → 週100通ペース）。初週はテンプレートのA/Bテストを実施。

- 最初に登録してくれたクリエイターを全力サポートし、プロジェクト成功→事例化を最優先。

## Phase 2: Growth（Month 3-4）

目標: クリエイター紹介の連鎖を作る、月間登録20人

- クリエイター紹介制度を導入。既存クリエイターが新規クリエイターを紹介するとポイント還元。

- Instagram広告テスト。リール広告で「推しをデビューさせよう」の世界観を訴求。月5万円程度の少額から。

- 成功クリエイターとのコラボ企画。ストーリーズ・ライブでFanUpの使い方を紹介してもらう。

## Phase 3: Scale（Month 5-6）

目標: 月間クリエイター50人、他SNSへの展開

- KOL（Key Opinion Leader）アンバサダー契約。影響力のあるクリエイターにFanUp公式アンバサダーを依頼。

- TikTok・X への展開を開始。Instagramで確立したDMフローを他プラットフォームに横展開。

- プロダクト改善のPDCAサイクルを高速化。クリエイターからのフィードバックを元に機能追加を加速。

# 8. 週次アクションプラン（Phase 1 詳細）

| 期間 | アクション | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| Week 1-2 | 公式Instagram開設、プロフ整備、初期投稿10件作成、ハイライト設定 | アカウント公開済み |
| Week 3-4 | ターゲットリスト200人作成、DM送信開始（20通/日） | リスト完成・DM50通送信 |
| Week 5-6 | DM返信分析、テンプレートA/Bテスト、初回ミーティング実施 | 返信率15%以上達成 |
| Week 7-8 | 初期クリエイター登録完了、プロジェクト作成サポート | プロジェクト3件開始 |

# 9. リスクと対策

| リスク | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| DMスパム判定 | アカウント凍結 | 1日20通制限、文面カスタマイズ必須 |
| クリエイターの反応が薄い | 登録数未達 | セグメント変更、DM文面改善 |
| プロジェクト未達成が続く | 信頼性低下 | 目標金額を低めに設定、初期は手厚くサポート |
| プロダクト機能不足 | 体験が完結しない | MVP機能の優先実装、手動オペで補完 |
| 競合の参入 | 差別化困難 | 「推し文化」特化、コミュニティ構築で防御 |

# 10. 次のアクション

- プロダクト開発: Stripe Webhook → 応援機能 の順で実装を進め、2週間以内にMVPを完成させる。

- Instagram公式アカウント: 今週中に開設。プロフィール文、ハイライト、初期投稿10件を準備。

- ターゲットリスト作成: P0セグメント（イラスト・音楽）から200アカウントをリスト化。スプレッドシートで管理。

- DMテンプレート準備: 初回DM、フォローアップDM、提案DMの3パターンをセグメント別に用意。

- 成功指標の定義: Phase 1終了時（2ヶ月後）に「クリエイター10人登録、うち1件プロジェクト達成」を最低ラインとする。

以上