## Slide 1
プロジェクト進行計画
oripa / aiseki / fanup
2026年7月30日

## Slide 2
3プロジェクト概要
CF
FanUp
完成度 85%
クリエイター支援
クラウドファンディング
fanup-rouge.vercel.app
AI
Aiseki
完成度 70%
相席マッチング
グループ限定アプリ
aiseki-xi.vercel.app
OR
Oripa
完成度 55%
オンラインオリパ
TCGガチャ
未デプロイ

## Slide 3
FanUp — クリエイター支援CF
fanup-rouge.vercel.app | Next.js + Supabase + Stripe
85%
実装済み
✔ Stripe Checkout決済
✔ Webhook処理
✔ メール通知
✔ Cronジョブ（期限管理）
✔ プロジェクト作成・一覧・詳細
✔ Vercelデプロイ済み
次のアクション
○ Stripe Connect（出金機能）
○ LP改善・SEO対策
○ クリエイター獲得営業
○ SNS集客（X/Twitter）
○ 利用規約・プライバシーポリシー
○ β版公開・フィードバック収集
最優先: Stripe Connectを実装すればクリエイターへの出金が可能に → 集客の前提条件

## Slide 4
Aiseki — 相席マッチング
aiseki-xi.vercel.app | Next.js + Supabase
70%
実装済み
✔ 会（パーティー）作成・一覧
✔ 参加リクエスト・承認
✔ グループ限定マイグレーション
✔ ポイントシステム
✔ リアルタイムチャット
✔ Vercelデプロイ済み
次のアクション
○ グループメンバー登録ロジック修正
○ Vercel環境変数確認・更新
○ フロント側グループUI最終調整
○ E2Eテスト（作成→申請→承認→チャット）
○ 利用規約・プライバシーポリシー
○ 初期ユーザー獲得（大学サークル等）
注意: グループ限定DB制約は適用済み。フロント側UIがグループサイズ入力に対応済みか最終確認が必要

## Slide 5
Oripa — オンラインオリパ
未デプロイ | Next.js + Supabase
55%
実装済み
✔ ガチャ演出（アニメーション）
✔ 管理画面（オリパ作成・管理）
✔ カード一覧・詳細表示
✔ ユーザー認証
✔ 基本UI・レスポンシブ
次のアクション
○ Stripe決済連携（必須）
○ vercel.json作成・デプロイ
○ 景品表示法の確認
○ 特定商取引法に基づく表記
○ 年齢確認・利用規約
○ テスト用オリパ作成・動作確認
○ 集客・マーケティング

## Slide 6
YouTube Factory — 状況
日常科学
@daily-science
47人
稼働中
SCPラボ
@scp-lab
110人
稼働中
ポケラボ
@pokemon-lab
新規
設定済
妖怪ウォッチ
@yokai-watch
新規
設定済
Claude分析: Anthropicクレジットチャージ待ち
新チャンネル: 正しいアカウントでYouTubeチャンネル作成が必要

## Slide 7
優先順位とアクションプラン
Phase 1: 即実行
▸ FanUp: Stripe Connect実装
▸ Aiseki: グループメンバーロジック修正
▸ Aiseki: Vercel環境変数更新
▸ YouTube: 正しいアカウントでチャンネル作成
▸ Anthropicクレジットチャージ
Phase 2: 基盤整備
▸ Oripa: Stripe決済連携
▸ Oripa: Vercelデプロイ
▸ FanUp: LP改善・SEO
▸ Aiseki: E2Eテスト完了
▸ 全プロジェクト: 利用規約整備
Phase 3: 集客
▸ FanUp: クリエイター獲得営業
▸ Aiseki: 大学・サークルへの展開
▸ Oripa: TCGコミュニティへの告知
▸ YouTube: 4チャンネル安定運用

## Slide 8
今すぐやること
HIGH
Claude
FanUp Stripe Connect実装
HIGH
Claude
Aiseki グループメンバーロジック修正 + 環境変数
MID
Claude
Oripa Stripe決済連携 + デプロイ設定
HIGH
ザキ
Anthropicクレジットチャージ
MID
ザキ
正しいアカウントでYouTubeチャンネル作成
LOW
ザキ
間違って作った「ゆっくりポケラボ」削除
全プロジェクト、コミットして進める。